研究テーマ「汎用PDE・PINNシミュレーションエンジン設計」

優れている点

- 要素研究を並行して進めても破綻しない設計が可能

エンジンのモジュール化がうまくいけば、

・PDEソルバ部分

・AI（PINN）部分

・可視化部分

・コントローラ（制御理論）部分

を独立に成長させられる

- 研究としての価値が高い

最近の数理科学・AI融合トレンドは以下の方向：

・PDEソルバ＋AI

・PINNによる数値解析

・AI流体/AI物理

・統合フレームワーク

・微分方程式＋最適制御

このテーマは確実に学術的価値がある。

- PythonとC++の両方をフル活用できる

・c++：高速ソルバ（FDM・FEM・Runge-Kutta）

・Python：PINN学習・制御・可視化・パラメータ探索・GUI

・pybind11でつなぐという構成は業界でも最強の鉄板構成

- 最終的には「研究ツール」として公開できる

GitHubで公開すれば進路・ポートフォリオとしても強力。

- ゲームAI・CGエフェクト・物理シミュレーションへの横展開可能

・群行動

・AI流体

・魔法エフェクト

・行動場のPDEモデリング

等に展開できる。

難易度

難しいが段階的に進めれば問題なし

レベル1（卒研レベル）

必須コンポーネント

- c++ PDE/ODEソルバ（一種類でOK）

・例：１D熱方程式 or １D波動方程式

・Runge-Kutta or FDMでOK

- Python可視化＆制御スクリプト

- Python→c++連携（pybind11）

- シンプルなPINN（１D PDEでOK）

- エンジンの基本骨格

これで「卒業研究として十分」になる。

レベル2（卒研＋α）

拡張

・PDEを2種類に増やす（熱＋反応拡散等）

・数値解法を差し替え可能に（Strategyパターン）

・可視化GUI（PyQtGraph/Qt）

・PINNを任意のPDEに対応できるモジュールにする

・AIで境界条件やパラメータを最適化

レベル３（修士相当の本格研究）

研究色が強くなる発展

・高次元PDE（２D）

・PINNの高速化（C++バックエンド/CUDA）

・Neural Operator （FNO/DeepONet）を組み込む

・最適制御・MPC・強化学習との統合

・Multi-Physics（流体＋熱伝導など）

・ソルバの安定性解析・誤差解析の研究

・自動微分の自作（C++AD）

方針（段階設計）

半年から1年の計画像（卒研＋修士前半）

STEP１、コア構成を作る（3～4ヶ月）

・C++で１D PDEソルバを作成

・pybind11でPython連携

・Python側で可視化モジュールを作る

・PINN（PyTouch）で１D PDEを学習

ここで「動くエンジンの最小形」が完成する。

STEP２、差し替え可能なモジュール化（２～４ヶ月）

・PDEモデルクラス

・ソルバクラス（FDM、RK４）

・AIクラス（PINN、Optimizer）

・可視化クラス

・パラメータ管理（YAML）

これで「汎用エンジン」と呼べる形になる。

STEP３、修士の研究テーマに特化（半年～1年）

以下のいずれかに特化する：

- PINN拡張（複雑PDE・高速化）

- AI流体（Neural Operator）

- 最適制御（MPC×PDE）

- エフェクト生成AI（PDE×生成モデル）

- 群体PDE×AI制御

この段階で研究価値が出る。

GUI整備マイルストーン

1、ビューモード切り替え

候補：

- Solution

・今ある u_pinn VS u_cpp のグラフ

- Error profile

・ｘに対する|u_pinn – u_cpp| の曲線

・eval.json の x_pinn, u_pinn, u_cpp_interp から計算して描画

- Loss curve （学習履歴）

・Loss タブで描いているloss_total を中央にも表示できるようにする

・「このrunの様子を上から下まで全部見られる」ビューに近づく

これをやると：

・1つのrunを選ぶだけで「学習の様子→最終解→誤差分布」まで見渡せる

・卒研のスライドや論文の図がそのままここから取れる

という意味で、研究ツールとしてかなり便利になる。

２、Heat PINN実験のバリエーションをGUIから簡単に切り替え

例：

・初期条件の種類を選べる

・1つ山（今のガウス）

・2つ山

・サイン波 → initial_condition をパラメータ化して、Configにic_type を追加

・境界条件の種類

・両端０（Dirichlet）

・断熱境界（Neumann 0）→ 将来の研究テーマにも直結しやすい

GUI側には

・IC type のコンボボックス

・BC type のコンボボックス

を追加し、Configに乗せてbackendに流すだけでOK

３、「第二のPDE」を同じ枠組みで動かしてみる（設計検証）

Heatがある程度見える化出来たら、同じ構造でWave1Dを追加してみる

やることのイメージ：

- C++で１D波動方程式ソルバ wave1d_cppを実装

- Python側にpinn_wave1d.py を作り、Heatとほぼ同じ構造でPINN実装

- Backend にWavePINNConfig / WavePINNResult / run_wave_pinn を追加

- Qt側で「Heat PINN / Wave PINN」を切り替えるタブ or モジュール選択UI

ここまで行くと、

・「PDE＆PINN エンジン」としての設計が妥当かどうか

・どこを共通化して、どこを各PDE用の実装に切り出すべきか

がかなりクリアになる。

４、モジュール化の基盤づくり

モジュール＝

・C＋＋ソルバ

・Python backend

・Qtのタブ/ツール群

を1セットとして登録できるような簡易プラグインシステムを設計するのが次のチャンク

改善点

- JSONフォーマットの固定

今はeval.jsonに以下を記録している：

・run_id

・u_pinn

・u_cpp

・x

・L2などの誤差

実験バリエーションが増えると

・PDEの種類

・初期条件の種類

・境界条件

・PDEパラメータ

・学習パラメータ

等も記録したくなるため、フォーマットが肥大化しやすい。

↓

JSON Schema を軽く決めておく

- Python – C++の橋渡し部分の一般化

現状：

Heat1d_cpp.solve_heat_1d(…)

未来（2D, 3D, Wave, Navier-Stokes…）：

wave_cpp.solve_wave(…)

navier_cpp.solve_fluid(…)

が増えていくと、GUI側の構造が煩雑になり始める

↓

C++ソルバはSolverNameを動的に認識する設計に変更

例：

solver = cpp_solvers.get_solver(“heat1d”)

solver.run(config)

Mod追加にも対応しやすくなる

- GUIのView構成

現状：

・左：入力フォーム

・中央：Plot

・下：Log

将来：

・PDEごとのパネル

・３Dビュー

・タイムステップアニメーション

・モジュールごとのツールウィンドゥ

等を追加したい場合、QDockWidgetが理想