現在の進捗まとめ

- C++PDE Engine (Heat / Wave)

完成している点：

・Heat1D / Wave1D の C++ ソルバが実装済み

・Dirichlet BC

・Gaussian / Side / Two-peaks の初期条件に対応 (Heat / Wave)

・pybind11によるPythonバインディングも完成

・heat1d_cpp.solve_heat_1d(…)

・wave1d_cpp.solve_wave_1d(…)

Motion：

・安定性管理済み

・Gaussian → Sine切り替え正常動作

・オプション拡張が容易な構造に改造済み（抽象化ステップA-D）

- Python + PINN (Heat / Wave)

完成していること：

・Heat PINN 完成

・Gaussian / Side IC正常学習

・C++ reference と誤差比較（L2 / L∞）

・高精度

・Wave PINN完成

・評価・比較・Lossログ・JSON出力まで整備

・学習・評価も正確に実行できる

・Gaussian / Sine / Two-peaks に対応済み

・高精度の学習曲線が得られている（3000～5000epochで十分）

Logging構造

各runごとに：

・run_id_config.json

・run_id.csv (loss)

・run_id_eval.json

・run_id_model.pt

・run_id_summary.json

完全に結合。

- Qt GUI (Python / PySide6)

動作確認が完了した部分

・Heat PINN / Wave PINNの実行パネル

・パラメータ入力 → 学習 → ログ表示 → run_idを中央に渡す

・Logsパネル

・run一覧読み込み

・Config / Eval / Lossを表示

・Viewport (中央ビュー)

・Solution (PINN vs C++)

・Error (| u_pinn – u_cpp_interp |)

・Loss (複数系列)

・Animation (簡易版)

・Wave / Heat の自動判定

Animationモード

・初期バージョン完成

・エラー修正済み

・Wave / Heat どちらも動作

・スライダーでｔを操作可能

・将来的に”multi-time-frames”に発展可能な形で実装済み

- 抽象化 (Solver / Viewer / Backend)

ステップＡ～Ｄの内容のうち以下が完了：

・Ａ：Heat / Wave の backend構造を統一

・run_id / summary / eval / model / config の構造を共通化

・Ｂ：reference_solversの抽象化

・make_reference_solver(config, solver_type=”heat1d”)

・Ｃ：PINN evaluate()の整理

・Heat / Wave 共通の eval.jsonフォーマットへ統一

・Ｄ：Animation の抽象化

・backend種類に応じてPINNモデルをロードするロジックを確立

現段階の完成度：PDE(C++)・PINN・GUI全部が動作しており、開発基盤としては“ほぼ完成”レベルに達している。

今後の方針

ステップ1：Animationの「本仕様」実装

１．t = 0～T_final を N_framesに分割して各tでPINNのu(x,t)を評価し直す

２．Heat / Wave のアニメーションを正しい動きで表示

３．C++ソルバの結果も時間方向のデータが取れるように拡張

ここで完成させると：

・PDEの時系列挙動をGUI上で動画として観察できる。

・教材 / 論文デモレベルの品質になる

ステップ２：抽象化Step-E (Multipde Structure)

目的：「Heat1d」「Wave1d」だけでなく「将来追加するPDE全てに共通するインターフェースを作る」

具体的には：

・solver_base.py / solver_base.hppをより強化

・backend / pinn_xxx_backend のテンプレ化

・View 側でPDE種類を自動判定する仕組みをさらに一般化

結果：“PDE追加”が20分以内で出来る構成になる

ステップ3：新しいPDEの追加

- Burger’s equation

・非線形

・shock 発生→PINNで非常に学びごたえあり

- Schrodinger 1D

・複素数対応

・GUIでReal/Imag表示→強化ポイント多数

- Poisson2D / Heat2D

・２D PDEに一歩踏み出す

・Animationの価値が一気に跳ね上がる

ステップ４：UI / UX改良

・ダークモード

・実験の並列実行

・プロットの分割

・アニメーションのAUTO PLAYボタン

ステップ５：モデル強化方向

・SiLU / GELU / swish などの活性化

・Lossのadaptive weighting

・Residual sampling のdynamic importance samplings